|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкортостан Республикаhы Ишембай районы муниципаль районы Көҙән ауыл советы ауыл биләмәhе хакимиәте  | **Coat_of_Arms_of_Ishimbai_rayon_(Bashkortostan)** | Администрация сельского поселения Кузяновский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| **Совет урамы, 46,****Көҙән ауылы, Ишембай районы, Башкортостан Республикаһы****453234**Тел.; 8(34794) 73-243, факс 73-200.Е-mail: kuzansp@rambler.ru | **Герб зеленый**ул. Советская, 46,**с.Кузяново, Ишимбайский район,** **Республика Башкортостан****453234**Тел.; 8(34794) 73-243, факс 73-200.Е-mail: kuzansp@rambler.ru |

 К А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «17» марта 2021 г. № 16

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска весеннего паводка в 2021 году**

 В соответствии с Законами Российской Федерации № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 12.12.1994г., № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., на основании распоряжения главы администрации муниципального района Ишимбайский район от 04.03.2021 г. № 159-р «Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья» и в целях ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, сохранности государственного, общественного и личного имущества, материальных и культурных ценностей, обеспечения контроля за исправностью гидротехнических сооружений, снижения возможного ущерба в период прохождения весеннего половодья 2021 года, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весенних паводковых вод на 2021 год (приложение 1).

2.Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение 2).

3.Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.А.Шаяхметов

 Приложение 1

 Утвержден постановлением главы

 сельского поселения Кузяновский

 сельсовет от «17» марта 2021г. № 16

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасного пропуска

весенних паводковых вод по СП Кузяновский сельсовет

на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии, разработка планов мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их исполнением. | До 20.03.2021 г. | Администрация СП |
| 2 | Создание аварийно-спасательных отрядов, во главе с ответственными лицами, укомплектование их специальными средствами и обеспечить техникой, провести инструктаж по ТБ. | До 20.03.2021 г. | Руководители хозяйств (по согласованию)Администрация СП |
| 3 | Проведение учёта и подготовка гидротехнических сооружений (ГТС), мостов, прудов на территории СП к безаварийному пропуску половодья, назначение ответственных лиц | До 20.03.2021 г. | Администрация СП |
| 4 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | с 25 марта 2020 года постоянно | Администрация СП |
| 5 | Уточнение порядка оповещения и организация уточнения планов эвакуации населения при угрозе затопления, проверка средств связи и оповещения. | До 25.03.2021 г. | Администрация СП |
| 6 | Изготовление и распространение памяток для населения о порядке действий при прохождении весеннего половодья | до 25.03.2021 г. | Администрация СП |
| 7 | Организация разъяснительной работы среди населения, в школах и других учреждениях, а также через средства массовой информации по правилам поведения и действиям во время наводнений. | До 25.03.2021 г. | Администрация СП |
| 8 | Проведение сходов граждан в населенных пунктах, с обучением населения правилам поведения и действиям во время весеннего половодья | до 01.04.2021 г. | Администрация СП |

Глава сельского поселения

Кузяновский сельсовет И.А.Шаяхметов

 Приложение 2

 Утвержден постановлением главы

 сельского поселения Кузяновский

 сельсовет от «17» марта2010 г. № 16

СОСТАВ

комиссии СП Кузяновский сельсовет МР Ишимбайский район РБ

по пропуску паводка 2021 года

Председатель комиссии –И.А.Шаяхметов

 (глава сельского поселения)

Члены комиссии -Хайретдинова А.С.-директор СДК с. Кузяново

 - Гимранова Р.М. -.директор МБОУ СОШ с.

 Кузяново –(по согласованию)

 –Гатауллин Рамис Р.- методист по спорту

 ( по согласованию)

 –Латыпов У.З.- старший пожарный ДПК

 \_ Аминов Н.С..- депутат избирательного

 округа №3, зав.МТФ (по согласованию )

 – Гатауллин Рамиль Маратович

 депутат от избирательного округа № 7

 ( по согласованию)

 – Гумеров Раис Рауфович-староста д. Искисяково

 ( по согласованию)

 – Ибатуллин Равил Исманжанович

 староста д. Кызыл Октябрь

 (по согласованию)

 – Кадырова З.З..-заведующий

 Кузяновский ФАП

 (по согласованию)

 \_ Гумерова Гульнур Сахиулловна -

 заведующий Искисяковский ФАП

 (по согласованию)